WZÓR UMOWY

UMOWA nr ………….

Zawarta w dniu ………………. r.  pomiędzy Gminą Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo, NIP: 599-00-18-911, REGON: 210966786 - zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :

Wiesława Własaka  – Wójta Gminy Stare Kurowo

Przy kontrasygnacie Ewy Dźwigalskiej – Skarbnika Gminy

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

o treści następującej:

§1

Przedmiot umowy

- Zgodnie z przetargiem nieograniczonym nr RI.271.1.2016.ABie z dnia ……...2016r. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Pogodna, Spokojna, Krótka i Cicha w Starym Kurowie – zadanie nr 1: Uzbrojenie ul. Cichej”

- Zakres zamówienia obejmuje:

- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,

- ROBOTY ZIEMNE,

- KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA I TŁOCZNA

- SIEĆ WODOCIĄGOWA

- PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW

- Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa SIWZ wraz załącznikami  - dokumentacją techniczną: Projekt  wraz z rysunkami,  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z:

- dokumentacją techniczną,

- warunkami pozwolenia na budowę,

- uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

- Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie map powykonawczych oraz pełnej dokumentacji do odbioru inwestycji (dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach).

- Zakres zamówienia obejmuje również dostarczenie niezbędnych certyfikatów i atestów na materiały oraz protokołów badań i sprawdzeń robót budowlanych.

- Wykonawca przygotuje i dostarczy protokół przekazania – przejęcia środka trwałego (PT) w formie „papierowej” i elektronicznej.

- Zastosowanie zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń, zaniechanie wykonania przez Wykonawcę określonych robót budowlanych w związku z zastosowaniem rozwiązań zamiennych może nastąpić po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę aneksu do umowy, w którym strony wyrażą zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych oraz ustalą wynagrodzenie należne Wykonawcy po zastosowaniu rozwiązań zamiennych.

- W przypadku wystąpienia zmian nieistotnych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, Wykonawca przygotuje: kopie rysunków (tylko tych gdzie nastąpiła zmiana) z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, kwalifikację projektanta, oświadczenie kierownika budowy potwierdzone przez projektanta i  inspektora nadzoru inwestorskiego.

- W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych,  o których mowa w pkt. 9 wynagrodzenie należne wykonawcy nie może być wyższe od wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy .

- Konieczność wykonania robót zamiennych winna być stwierdzona w protokole konieczności wykonania robót  zamiennych, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz inspektora nadzoru.

§2

Gwarancje

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy na okres ………. lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi za wady wynosi …..  lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§3

Inżynier kontraktu i kierownictwo nad wykonaniem robót

- Wykonawca zapewni udział przy realizacji zamówienia osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci sanitarnych.

- Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

- Strony ustalają  następujące terminy realizacji zadania:

- termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę i posiadaną dokumentacja techniczną – w ciągu 7 dni od podpisania umowy;

- termin rozpoczęcia robót - najpóźniej do 7 dni po przekazaniu placu budowy;

- termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 29.07.2016 r.

- terminy odbioru częściowego i  końcowego będą następować  w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu ukończenia prac.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy mających istotny wpływ na wykonanie umowy w terminie do 29.07.2016r., za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności termin umowy może ulec odpowiedniemu przesunięciu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: ………………netto + VAT 23% ………………zł = …………………….. zł brutto,

słownie:  ……………………..

- Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi ryczałtowo.

- Nie dopuszcza się możliwości wystawienia faktur cząstkowych

- Wynagrodzenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie po:

  - protokolarnym odbiorze robót,

  - dostarczeniu dokumentów wskazanych w § 1 pkt. 6 do 8 umowy,

  - wystawieniu faktury / rachunku  przez „Wykonawcę”.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty podwykonawcom,  Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane.

- Faktura / rachunek  wystawiony przez Wykonawcę będzie płatny przelewem na konto numer ……………………………………….w terminie 30 dni.

§6

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcom, pod warunkiem złożenia w ofercie oświadczenia o zamiarze powierzenia określonych prac podwykonawcom.

- W przypadku wskazania w ofercie nazwy konkretnego podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu możliwe jest zawarcie umowy z innym podwykonawcą, jeżeli Wykonawca wykaże, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca  samodzielnie spełnia te wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymaganym w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy lub jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, lub jej zmian o treści zgodnej z projektem umowy. Adnotacja o zgodzie winna być naniesiona na projekcie umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia projektu umowy, lub jej zmian  może wnieść zastrzeżenia wskazując, które zapisy nie spełniają wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub podnieść, iż termin zapłaty jest niezgodny z § 6 ust 4 niniejszej umowy. Niezłożenie zastrzeżeń w tym terminie równoznaczne jest z zaakceptowaniem projektu umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od doręczenia  zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, wskazując, które zapisy nie spełniają wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub podnieść, iż termin zapłaty jest niezgodny z § 6 ust 4 niniejszej umowy. Niezłożenie zastrzeżeń w tym terminie równoznaczne jest z zaakceptowaniem umowy.

§7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy w wysokości 10% wartości umowy tj. w kwocie ……………………. zł  w formie ……………..

- Zabezpieczenie o którym mowa w pkt. 1 służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zamawiający zwróci 70% Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% Zabezpieczenia, Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu  rękojmi za wady.

§8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia netto Wykonawcy,

  - w przypadku odstąpienia od  umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto Wykonawcy,

  - w przypadku nie ukończenia zadania określonego w § 1 w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od jej wykonania już w pierwszym dniu przekroczenia terminu i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy,

  - w  przypadku konieczności ponad trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 6, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust 1 Zamawiający może odstąpić od wykonania niniejszej umowy już w pierwszym dniu przekroczenia terminu do zapłaty w/w należności  i naliczyć karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy,

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiający może odstąpić od wykonania niniejszej umowy już w pierwszym dniu od stwierdzenia przez kierownika budowy, iż niniejsze zamówienie jest wykonywane przez niezgłoszonego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy,

  - w przypadku nie skorzystania z uprawnienia wskazanego w pkt. 1.3 od pierwszego dnia przekroczenia terminu wykonania zamówienia Zamawiający nalicza karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy do dnia całkowitego wykonania umowy bądź do dnia jej rozwiązania w wyniku przekroczenia terminu wykonania,

  - w przypadku nieprzejęcia placu budowy w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt. 1 z winy wykonawcy w wysokości 0,1%  wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku nierozpoczęcia robót w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt. 2 z winy wykonawcy w wysokości 0,1%  wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia.

  - w przypadku braku zmiany umowy z podwykonawcą, po upływie siedmiu dni od wezwania  do dostosowania jej zapisów do specyfikacji lub terminu zapłaty do postanowień umowy, o których mowa w § 6 pkt ust 4 w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia netto.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych  z wynagrodzenia  Wykonawcy.

- Po odstąpieniu od umowy strony rozliczają dotychczasowo wykonane prace a Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z sumy przysługującej Wykonawcy z tytułu rozliczenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia netto wykonawcy.

§9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku stwierdzenia braku środków finansowych w trakcie realizacji umowy bądź w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy.

- W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający nie zapłaci kary, o której mowa w §8 ust. 4.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 14 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach dających podstawę do odstąpienia od umowy.

- W przypadku, o którym mowa w pkt.1 Wykonawca może żądać wynagrodzenia stosownie do wykonanej części przedmiotu umowy.

§10

Postanowienia końcowe

- Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony mają obowiązek przed skierowaniem sprawy do Sądu przeprowadzić postępowanie negocjacyjne celem polubownego załatwienia sprawy.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA: